}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Lukas Omeñaca |
| --- | --- |
| Rut | 21.071.944-K |
| Carrera | Ingenieria en informatica |
| Sede | Plaza Vespucio |

| Nombre estudiante | Javier Torres |
| --- | --- |
| Rut | 21.134.088-6 |
| Carrera | Ingenieria en informatica |
| Sede | Plaza Vespucio |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | ProcessTrack |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software web y móvil, base de datos, calidad de software. |
| Competencias | Competencias genéricas |
|  | - Resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana, ámbito científico y mundo laboral, utilizando operatoria matemática básica, relaciones proporcionales y álgebra básica. - Comunicar en forma oral y escrita diferentes mensajes, utilizando herramientas lingüísticas funcionales con propósitos específicos en diversos contextos sociolaborales y disciplinares. - Capacidad para generar ideas, soluciones o procesos innovadores que respondan a oportunidades, necesidades y demandas productivas o sociales, en colaboración con otros y asumiendo riesgos calculados. - Desarrollar proyectos de emprendimiento a partir de la identificación de oportunidades desde su especialidad, aplicando técnicas afines al objetivo, con foco en agregar valor al entorno. |
|  | Competencias de especialidad |
|  | - Administrar la configuración de ambientes, servicios de aplicaciones y bases de datos en un entorno empresarial simulado a fin de habilitar operatividad o asegurar la continuidad de los sistemas que apoyan los procesos de negocio de acuerdo con los estándares definidos por la industria. - Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización. - Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. - Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares de la industria. - Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En la comuna de San Joaquín, opera una empresa de maquila en envasado de sachets llamada Ictios. Los clientes de Ictios les envían sacos con sus productos y Ictios se encarga de envasar y empaquetar esos productos. Actualmente, Ictios controla los registros diarios y el control de mermas en lápiz y papel, por lo que es propenso a errores. Además, el cliente no tiene cómo saber cuánto ha progresado un producto a menos que se le informe por teléfono o correo. Este proceso genera una oportunidad para desarrollar un sistema de monitoreo en el proceso de envasado para otorgarle seguridad al cliente de que el trabajo se está realizando; Y optimiza el proceso de control de mermas y de progreso. La relevancia de este proyecto viene de la serie de sistemas que hemos realizado referente con el control de inventario y gestión de base de datos a lo largo de la carrera, que aunque no es exactamente lo que necesita Ictios, son trabajos que consideramos demuestran nuestra capacidad para desarrollar un proyecto de estas características. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Este sistema debe tener una verificación Log In para tanto los clientes como las empresas, estos usuarios deben tener distintos privilegios dentro del sistema: Cliente: - El cliente debe poder crear cotizaciones con distintas empresas, el sistema debe generar automáticamente la estimación de mermas proporcionada por la empresa, y el tiempo estimado de término. - El cliente debe recibir notificaciones cada vez que se actualice un informe. - El cliente debe tener un historial de todos sus pedidos. Empresa: - La empresa debe recibir cotización de los clientes, teniendo la opción de aceptar o rechazar un pedido. - La empresa debe confirmar cuando se reciben los materiales para iniciar un pedido. - La empresa debe tener un perfil donde puedan establecer un rango de mermas estimados, medios de contacto y certificaciones que poseen para así garantizar su calidad. - La empresa debe poder generar informes donde puedan documentar el progreso que llevan (Ej: a las 14:30 se completó un pallet de 5), este informe se debe poder actualizar, lógicamente el informe anterior será archivado en un historial. - La empresa debe tener un historial de clientes, de pedidos aceptados y pedidos rechazados. - La empresa debe tener una estadística automatizada de cuantos pedidos terminaron en la fecha estimada (o antes de esta) contra los pedidos que no se finalizaron o se retrasaron. El sistema también debe tener un chat entre cliente y empresa para comunicación y registro, para coordinar entrega de materiales por parte del cliente, modificaciones de fechas y/o otras indicaciones pertinentes. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto se relaciona con el perfil de egreso, ya que este aborda una problemática/oportunidad real en una organización real, proponiendo una propuesta y desarrollo de software de acuerdo con los procesos de esta empresa. También, el proyecto necesitará la creación de una base de datos y programar consultas para que los usuarios puedan acceder a registros e informes sin la necesidad de saber programar o de administrar una base de datos. Por último, aunque ya existen algunos sistemas de control de progresos, estos suelen ser para empresas más grandes y que manejan grandes volúmenes de información, por lo que nos permite emprender al crear un sistema que sea más personalizado y cómodo para un sector más específico, como sería el área de maquila. |
| Relación con los intereses profesionales | Este proyecto se relaciona con nuestros intereses profesionales, ya que nos interesa el desarrollo de software que integren bases de datos y la visualización de su contenido. Además, el desarrollo de este proyecto puede transformarse en una oportunidad para emprender, puesto que este proyecto propone un sistema adaptable para empresas pequeñas en el área de maquila. Si el proyecto resulta bien, se podrá escalar a otros clientes con necesidades similares. En caso de que este sistema no funcione en la práctica, consideramos que este proyecto contribuirá a nuestro crecimiento profesional, esto al permitir enfrentarnos a una problemática real donde poner a prueba la aplicación de los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la carrera. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Consideramos plausible el desarrollo de este proyecto debido a la semejanza con trabajos previos de la carrera. Siendo 11 semanas de desarrollo una cantidad de tiempo óptima para el proyecto, además de considerar como materiales necesario programas que ya hemos usado a lo largo de la carrera (Visual Studio, Katalon, Tenable Nessus Essentials, etc). Como factores externos consideramos que tenemos en contra el desarrollo de la práctica profesional, lo que limita la cantidad de tiempo disponible para el desarrollo del sistema en estas 11 semanas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web responsive que permita gestionar y realizar seguimiento del proceso de producción de pedidos de maquila, facilitando la comunicación entre empresas de maquila y sus clientes, y proporcionando información actualizada sobre el estado y progreso de las órdenes. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar una plataforma que permita gestionar cuentas de empresas cliente y empresas de maquila, considerando diferentes roles y niveles de acceso. - Implementar un sistema de gestión de pedidos que permita a las empresas cliente realizar órdenes de compra, y a las empresas de maquila aceptar, rechazar e iniciar dichos pedidos. - Desarrollar un mecanismo de seguimiento que permita a las empresas de maquila registrar y actualizar periódicamente el progreso de los pedidos en producción. - Incorporar una herramienta de cálculo y generación de estadísticas que permitan estimar las mermas asociadas a los pedidos y evaluar el cumplimiento de las fechas estimadas de finalización. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo de este proyecto, se utilizará un marco de trabajo Scrum, ya que esto nos permitirá tener una alta adaptabilidad frente a los tiempos de desarrollo durante los sprints, algo especialmente importante en caso de conseguir una práctica profesional que nos impida coordinar nuestros tiempos de trabajo de la mejor manera, permitiendo una adaptación más ágil frente a los cambios que ocurran durante el desarrollo de el proyecto. Trabajaremos con sprints de 2 semanas debido a la muestra de avances que debemos realizar semanalmente durante el transcurso del semestre, también rotaremos las funciones entre integrantes para asegurar que ambos tengamos un entendimiento completo del sistema y todas las tareas referentes al desarrollo completo del proyecto, permitiéndonos además, ser proactivos cuando un integrante no pueda cumplir sus tareas debido a problemas de coordinación o tiempo. En base a los objetivos planteados consideramos que el uso de sprints para seccionar el trabajo permitirá definir plazos mayormente precisos de término para los aspectos de diseño, desarrollo e implementación. El grupo tendrá asignado los siguientes roles: - Product Owner: Lukas Omeñaca - Scrum Master: Javier Torres - Developer Team: Lukas Omeñaca y Javier Torres

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis del caso | Propuesta de proyecto de título.docx, | La propuesta inicial de este proyecto, sin las recomendaciones del docente | Este documento permite demostrar los cambios que se realizarán al proyecto final, sean por decisión propia o por recomendación del docente. |
| Definición de proyecto, Squad y responsabilidades | 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT.docx | Descripción del proyecto y definición de plan de trabajo de este | Este documento posee una descripción del proyecto con las competencias pertinentes de carrera que serán aplicados para el desarrollo de esta. Además de definir una metodología, equipo de trabajo y plan de trabajo. |
| Mapa mental, mapa de actores, User storymap, Impact mapping | Carpeta diagramas | Carpeta con distintos diagramas | Estos diagramas se realizaron con el propósito de facilitar la planificación del proyecto |
| Visión del proyecto, Épicas, Historias de usuario, product backlog priorizado | Evidencias del trabajo por face (documentos fase 1).docx | Documento con el avance de la primera fase del proyecto. | Este documento tiene todo el avance realizado durante esta primera fase de trabajo, aun así, se enviaran sus anexos para facilitar la visualización de estos |
| Matriz de comparación | Matriz de comparación.xlsx | Matriz de comparación de requerimientos funcionales. | Esta matriz nos permite realizar un product backlog, para priorizar el desarrollo de historias de usuario durante la etapa 2 |
| Mockups | Carpeta Mockups | Carpeta con bocetos de distintas vistas del sistema a desarrollar | Estos Mockups serán usados como guía para desarrollar el diseño del sistema web. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollar proyectos de emprendimiento a partir de la identificación de oportunidades desde su especialidad, aplicando técnicas afines al objetivo, con foco en agregar valor al entorno. | Planificación de proyecto | Desarrollo de un análisis del caso, establecer una visión y una metodología de trabajo. | Word | Del 11/08/2026 hasta 25/08/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  |
| Capacidad para generar ideas, soluciones o procesos innovadores que respondan a oportunidades, necesidades y demandas productivas o sociales, en colaboración con otros y asumiendo riesgos calculados. | Definición de historias de usuario | Definir las épicas del proyecto, sus funcionalidades e historias de usuario relacionadas a estas. También se realizará el desarrollo de un product backlog priorizado | Word y excel | Del 18/08/2026 hasta 01/09/2026 | Lukas Omeñaca |  |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Desarrollo de mockups y diagramas | Diseñar posibles vistas de usuario y el desarrollo de diagramas y mapas de uso. | Diagramas: Draw.io y Miro Mockups: Figma | Del 25/08/2026 hasta 01/09/2026 | Javier Torres |  |
| Comunicar en forma oral y escrita diferentes mensajes, utilizando herramientas lingüísticas funcionales con propósitos específicos en diversos contextos sociolaborales y disciplinares. | Presentación avances | Presentación evaluada de los avances por cada etapa | Canva y PPTX | 01/09/2026, 01/12/2026, 08/12/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  |
| Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. | Diseño plan de pruebas | Diseñar un plan de pruebas para establecer los criterios de aceptación de todas las historias de usuario |  | Del 02/09/2026 hasta 15/09/2026 | Lukas Omeñaca |  |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Desarrollo sprint planning 1 | Establecer las historias de usuario a realizar durante los sprints |  | Del 02/09/2026 hasta 15/09/2026 | Javier Torres |  |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Desarrollo sprint 1 | Desarrollar las historias de usuario establecidas en el sprint planning |  | Del 15/09/2026 hasta 29/09/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  |
| Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Ejecución de pruebas sprint 1 | Implementar un plan de pruebas para garantizar la calidad del sistema |  | Del 15/09/2026 hasta 29/09/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Sprint review y sprint retrospective 1 | Realizar un sprint review y retrospective para evaluar el desempeño del sprint y establecer expectativas para el siguiente sprint |  | Del 22/09/2026 hasta 29/09/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Desarrollo sprint planning 2 | Establecer las historias de usuario a realizar durante los sprints |  | Del 30/09/2026 hasta 06/10/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Desarrollo sprint 2 | Desarrollar las historias de usuario establecidas en el sprint planning |  | Del 06/09/2026 hasta 20/10/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  |
| Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Ejecución de pruebas sprint 2 | Implementar un plan de pruebas para garantizar la calidad del sistema |  | Del 06/10/2026 hasta 20/10/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Sprint review y sprint retrospective 2 | Realizar un sprint review y retrospective para evaluar el desempeño del sprint y establecer expectativas para el siguiente sprint |  | Del 13/10/2026 hasta 20/10/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Desarrollo sprint planning 3 | Establecer las historias de usuario a realizar durante los sprints |  | Del 21/10/2026 hasta 27/10/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Desarrollo sprint 3 | Desarrollar las historias de usuario establecidas en el sprint planning |  | Del 27/10/2026 hasta 10/11/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  |
| Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Ejecución de pruebas sprint 3 | Implementar un plan de pruebas para garantizar la calidad del sistema |  | Del 27/10/2026 hasta 10/11/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Sprint review y sprint retrospective 3 | Realizar un sprint review y retrospective para evaluar el desempeño del sprint y establecer expectativas para el siguiente sprint |  | Del 03/11/2026 hasta 10/11/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Desarrollo sprint planning 4 | Establecer las historias de usuario a realizar durante los sprints |  | Del 11/11/2026 hasta 17/11/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Desarrollo sprint 4 | Desarrollar las historias de usuario establecidas en el sprint planning |  | Del 17/11/2026 hasta 01/12/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  |
| Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Ejecución de pruebas sprint 4 | Implementar un plan de pruebas para garantizar la calidad del sistema |  | Del 17/11/2026 hasta 01/12/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Sprint review y sprint retrospective 4 | Realizar un sprint review y retrospective para evaluar el desempeño del sprint y establecer expectativas para el siguiente sprint |  | Del 24/11/2026 hasta 01/12/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  |
| Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. | Revisiones finales | Aplicar las mejoras y observaciones finales que recomienda el docente. |  | Del 18/11/2026 hasta 07/12/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Planificación de proyecto | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de mockups |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de historias de usuario |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación avances |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Diseño plan de pruebas |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sprint planning 1 |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sprint 1 |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución pruebas sprint 1 |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint review y sprint retrospective |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sprint planning 2 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sprint 2 |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución pruebas sprint 2 |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint review y sprint retrospective |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sprint planning 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sprint 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución pruebas sprint 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint review y sprint retrospective |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sprint planning 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sprint 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución pruebas sprint 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Sprint review y sprint retrospective |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sprint planning 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sprint 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Ejecución pruebas sprint 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Sprint review y sprint retrospective |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Revisiones finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.