## SPRINT 1

Duración: 2 semanas (Martes 8 de Septiembre al lunes 21 de Septiembre de 2026)
Objetivo del sprint: Crear la estructura base del inicio de sesión de la página web, ya que estos requerimientos no tienen dependencias para ser desarrollados y  permitirá separar a los usuarios por roles.

# Sprint Planning:

Fecha: Martes 8 de Septiembre

Participantes:

- Product Owner (PO)

- Scrum Master

- Equipo de Desarrollo (2 developers Full Stack)

# Sprint Backlog:

- HU1.1: Crear cuenta

- HU2.1: Login

- HU3.1: Cerrar sesión

- HU4.1: Recuperar contraseña

# Sprint Review

Fecha: Lunes 21 de Septiembre
Participantes: Scrum Team,

Entregables demostrados:

- HU1.1 Crear cuenta: El formulario de creación de cuenta tiene todas las validaciones correspondientes.

- HU2.1 Login: Al ingresar credenciales válidas se ingresa al sistema respetando las funcionalidades correspondientes al rol referente a la cuenta

- HU3.1 Cerrar sesión: Se cierra la sesión correctamente y redirecciona a la vista de login

Faltante:

- HU4.1 Recuperar contraseña: Se pospondrá para sprints futuros

Observaciones/Cambios:

- Se agregara un mensaje que indique lo segura de una contraseña

# Sprint Retrospective:

Fecha: Lunes 21 de Septiembre
Salió bien:

- Se completaron ¾ funcionalidades del sprint backlog

- No hubo problemas de comunicación

Salió mal:

- Se desestimó la complejidad de la funcionalidad de recuperar contraseña

Que cambiar: