CRONOGRAMA

Estado actual (12 de octubre): Desarrollo sprint 3 y presentación de avance.

Pendiente: Desarrollo funcionalidad de recuperación de contraseña y desarrollo de plan de pruebas

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Planificación de proyecto | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de mockups |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de historias de usuario |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación avances |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Diseño plan de pruebas |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sprint planning 1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sprint 1 |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución pruebas sprint 1 |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint review y sprint retrospective |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sprint planning 2 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sprint 2 |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución pruebas sprint 2 |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint review y sprint retrospective |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sprint planning 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sprint 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución pruebas sprint 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint review y sprint retrospective |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sprint planning 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sprint 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución pruebas sprint 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Sprint review y sprint retrospective |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sprint planning 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Desarrollo sprint 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Ejecución pruebas sprint 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Sprint review y sprint retrospective |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Revisiones finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |