## SPRINT 2

# Duración: 2 semanas (Martes 22 de Septiembre al lunes 5 de Octubre de 2026)
Objetivo del sprint: Comenzar con la programación de las funcionalidades principales del sistema, específicamente la creación de pedidos.

Sprint Planning:

Fecha: Martes 22 de Septiembre

Participantes:

- Product Owner (PO)

- Scrum Master

- Equipo de Desarrollo (2 developers Full Stack)

Sprint Backlog:

- HU11.1: Iniciar pedido

- HU8.1: Crear pedido

- HU16.1: Ver pedido

Sprint Review

Fecha: Lunes 5 de Octubre
Participantes: Scrum Team

Entregables demostrados:

- HU11.1 Iniciar pedido:

- HU8.1 Crear pedido:

- HU16.1 Ver pedido:

Faltante:

Observaciones/Cambios:

- Se prevén cambios futuro sobre el formulario de información del pedido

Sprint Retrospective:

Fecha: Lunes 5 de Octubre
Salió bien:

- Se completaron las funcionalidades del sprint backlog

- No hubo problemas de comunicación

Salió mal:

- Falta de claridad sobre la información requerida para realizar un pedido

Que cambiar: