Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se ha completado casi en su completitud las funcionalidades referentes al control de acceso, faltando únicamente el restablecimiento de contraseña con validación por correo, lo cual ha sido postergado para sprints futuros. También se han desarrollado todas las vistas de los mockups presentados, aunque aún no sean funcionales, permitiendo una visualización casi completa de cómo será el sistema terminado. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar una plataforma web responsive que permita gestionar y realizar seguimiento del proceso de producción de pedidos de maquila, facilitando la comunicación entre empresas de maquila y sus clientes, y proporcionando información actualizada sobre el estado y progreso de las órdenes. - Diseñar una plataforma que permita gestionar cuentas de empresas cliente y empresas de maquila, considerando diferentes roles y niveles de acceso. - Implementar un sistema de gestión de pedidos que permita a las empresas cliente realizar órdenes de compra, y a las empresas de maquila aceptar, rechazar e iniciar dichos pedidos. - Desarrollar un mecanismo de seguimiento que permita a las empresas de maquila registrar y actualizar periódicamente el progreso de los pedidos en producción. - Incorporar una herramienta de cálculo y generación de estadísticas que permitan estimar las mermas asociadas a los pedidos y evaluar el cumplimiento de las fechas estimadas de finalización. |
| Metodología | Para el desarrollo de este proyecto, se utilizará un marco de trabajo Scrum, ya que esto nos permitirá tener una alta adaptabilidad frente a los tiempos de desarrollo durante los sprints, algo especialmente importante en caso de conseguir una práctica profesional que nos impida coordinar nuestros tiempos de trabajo de la mejor manera, permitiendo una adaptación más ágil frente a los cambios que ocurran durante el desarrollo de el proyecto. Trabajaremos con sprints de 2 semanas debido a la muestra de avances que debemos realizar semanalmente durante el transcurso del semestre, también rotaremos las funciones entre integrantes para asegurar que ambos tengamos un entendimiento completo del sistema y todas las tareas referentes al desarrollo completo del proyecto, permitiéndonos además, ser proactivos cuando un integrante no pueda cumplir sus tareas debido a problemas de coordinación o tiempo. En base a los objetivos planteados consideramos que el uso de sprints para seccionar el trabajo permitirá definir plazos mayormente precisos de término para los aspectos de diseño, desarrollo e implementación. El grupo tendrá asignado los siguientes roles: - Product Owner: Lukas Omeñaca - Scrum Master: Javier Torres - Developer Team: Lukas Omeñaca y Javier Torres |
| Evidencias de avance | Se presentará el avance de las historias de usuario por sprint con una captura del sistema como evidencia, se mostrará el avance del plan de pruebas, se mostrará el ciclo de vida de un pedido y se mostrará el estado de avance actual con respecto al cronograma. Evidencias: - Avance HUs.docx - PlanDePruebas.docx - CrearPedido.mp4 - Cronograma.docx Mismas evidencias presentes en el documento de evidencias de trabajo (fase 2). |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[1] | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollar proyectos de emprendimiento a partir de la identificación de oportunidades desde su especialidad, aplicando técnicas afines al objetivo, con foco en agregar valor al entorno. | Planificación de proyecto | Word | Del 11/08/2026 hasta 25/08/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  | Completado |  |
| Capacidad para generar ideas, soluciones o procesos innovadores que respondan a oportunidades, necesidades y demandas productivas o sociales, en colaboración con otros y asumiendo riesgos calculados. | Definición de historias de usuario | Word y excel | Del 18/08/2026 hasta 01/09/2026 | Lukas Omeñaca |  | Completado |  |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Desarrollo de mockups y diagramas | Diagramas: Draw.io y Miro Mockups: Figma | Del 25/08/2026 hasta 01/09/2026 | Javier Torres |  | Completado |  |
| Comunicar en forma oral y escrita diferentes mensajes, utilizando herramientas lingüísticas funcionales con propósitos específicos en diversos contextos sociolaborales y disciplinares. | Presentación avances | Canva y PPTX | 01/09/2026, 01/12/2026, 08/12/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  | Completado |  |
| Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. | Diseño plan de pruebas |  | Del 02/09/2026 hasta 15/09/2026 | Lukas Omeñaca |  | Completado |  |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Desarrollo sprint planning 1 |  | Del 08/09/2026 hasta 15/09/2026 | Javier Torres |  | Completado |  |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Desarrollo sprint 1 |  | Del 15/09/2026 hasta 29/09/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres | Falta la opción de reestablecer contraseña que no se pudo realizar durante el sprint | Con retraso/ajustada | La opción de reestablecer contraseña se pospondrá a sprints futuros |
| Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Ejecución de pruebas sprint 1 |  | Del 15/09/2026 hasta 29/09/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  | En curso |  |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Sprint review y sprint retrospective 1 |  | Del 22/09/2026 hasta 29/09/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  | Completado |  |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Desarrollo sprint planning 2 |  | Del 30/09/2026 hasta 06/10/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  | Completado |  |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Desarrollo sprint 2 |  | Del 06/09/2026 hasta 20/10/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  | Completado |  |
| Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Ejecución de pruebas sprint 2 |  | Del 06/10/2026 hasta 20/10/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  | En curso |  |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Sprint review y sprint retrospective 2 |  | Del 13/10/2026 hasta 20/10/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  | Completado |  |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Desarrollo sprint planning 3 |  | Del 21/10/2026 hasta 27/10/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  | Completado |  |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Desarrollo sprint 3 |  | Del 27/10/2026 hasta 10/11/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  | En curso |  |
| Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Ejecución de pruebas sprint 3 |  | Del 27/10/2026 hasta 10/11/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  | En curso |  |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Sprint review y sprint retrospective 3 |  | Del 03/11/2026 hasta 10/11/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  | No iniciado |  |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Desarrollo sprint planning 4 |  | Del 11/11/2026 hasta 17/11/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  | No iniciado |  |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Desarrollo sprint 4 |  | Del 17/11/2026 hasta 01/12/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  | No iniciado |  |
| Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Ejecución de pruebas sprint 4 |  | Del 17/11/2026 hasta 01/12/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  | No iniciado |  |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Sprint review y sprint retrospective 4 |  | Del 24/11/2026 hasta 01/12/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  | No iniciado |  |
| Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. | Revisiones finales |  | Del 18/11/2026 hasta 07/12/2026 | Lukas Omeñaca y Javier Torres |  | No iniciado |  |

[1] En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo La poca cantidad de clases que tenemos nos otorga más tiempo para el desarrollo del proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se ha desarrollado el sistema en MySQL en lugar de un servidor online, esto se debe a la dificultad para utilizar los Rut en las validaciones de crear cuentas de empresas, de esta forma se pueden validar las funcionalidades del inicio de sesión. La implementación de una validación por correo y recuperar cuenta fueron pospuestos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Todavía no se han ejecutado las pruebas del sprint 2, por lo que se realizarán junto a las pruebas del sprint 3.